  АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛКА ЧЕРЕМИСИНОВО 

306440, Курская область, п.Черемисиново, ул. Комсомольская, д.13, телефон 2-12-69, 2-16-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 июня 2021 г. № 108
О внесении дополнений в постановление Администрации поселка Черемисиново от 01.11.2017 г. №226  «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2024 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов  Российской Федерации», протоколом заседания  общественной комиссии от 14 мая 2021 г. №5,  Администрация поселка Черемисиново

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести дополнения в муниципальную программу муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 г», утвержденную  постановлением Администрации поселка Черемисиново от 01.11.2017 г. №226, с изменениями внесенными постановлениями Администрации поселка Черемисиново от 05.11.2019 г. №140, от 16.12.2020 г. №153, от 25.03.2021 г. №44, изложив  муниципальную программу в новой редакции (прилагается).
2.Заместителю Главы Администрации  поселка Черемисиново Малахов А.С. разместить муниципальную программу муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы» на официальном сайте  муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области, а также в Вестнике Администрации поселка Черемисиново

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава поселка Черемисиново                                           С.Г. Булгаков

Утверждена 

Постановлением Администрации поселка Черемисиново от 01.11.2017 г. №226 (в редакции  от 01.06.2021 г. №91)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЧЕРЕМИСИНОВО»  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»
	Наименование муниципальной программы
	«Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация поселка Черемисиново

	Участники программы
	Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Администрация поселка Черемисиново, жители поселка Черемисиново

	Подпрограммы Программы
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования на территории поселка Черемисиново

	Цели Программы
	Повышение качества,  комфорта, функциональности и эстетики   городской среды на территории муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области
Увековечивание памяти погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества на 2019-2024 годы

	Задачи Программы
	1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.).

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.
3. Доля дворовых  территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях , в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
4.Количество  нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения  (единиц);

5. количество проведенных   восстановительных работ (единиц);

количество установленных мемориальных знаков (единиц).
6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего  количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании.

7.Доля реализации  муниципальным  образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства

8.Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение в том числе оборудования закупаемого при выполнении работ, в общем объеме работ (детские и спортивные комплексы)


	Срок реализации Программы
	2018 - 2024 годы

Программа осуществляется в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований
	Общий объем бюджетных ассигнований безвозмездных  поступлений из федерального бюджета составляет 18095,6 тыс. руб. из них

2018 г. – 1246,1

2019 г. – 1720,5

2020 г. – 1982,0

2021 г. – 2661,0

2022 г. –4416,0

2023 г. –2950,0

2024 г. –3120,0

Из них:

Объем бюджетных ассигнований областного бюджета составляет 498,98 тыс. руб.

2018 г. – 162,0

2019 г. – 34,4

2020 г. –39,64

2021 г. –53,22

2022 г. –88,32

2023 г. –59,0

2024 г. –62,4

Объем безвозмездных  поступлений из федерального бюджета составляет   17596,62 тыс. руб. в том числе

2018 г. – 1084,1

2019 г. – 1686,1

2020 г. –1942,36

2021 г. –2607,78

2022 г. –4327,68

2023 г. –2891,0

            2024
–3057,6

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области - 19 ед.
2.Благоустройство общественных территорий муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области - 9. 
3.Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные  муниципальной  программой  формирование современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств)  не менее 7 ед., накопительным итогом начиная с 2019 г. (дополнительный)

Количество благоустроенных  дворовых территорий, включенных  в муниципальную программу  формирования современной городской среды накопительным итогом начиная с 2019 года 15 ед(дополнительный)
4.Нанесение  имен - (воинских званий. Фамилий и инициалов), погибших при защите Отечества на мемориальные  сооружения  воинских захоронений по месту захоронения 80 ед. 
5.Восстановление воинского захоронения-1 ед.

Установление мемориальных знаков -0 ед
6.Социальным эффектом  реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных  территорий.
7.Достижение объема  закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе  оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем  объеме  оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды 90%
8.Граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании не менее 15 %

9.Реализация муниципальным образованием мероприятий по цифровизации  городского хозяйства (внедрение  системы энергоэффективного городского освещения 50 фонарей)

Организация мероприятий по проведению инвентаризации. Иметь не менее 20 % электронных паспортов по общественным территориям

	Управление программой
	Координацию деятельности  соисполнителей мероприятий программы по: подготовке и реализации  программных мероприятий; осуществлению  ежеквартального  мониторинга хода реализации муниципальной программы; предоставлению отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска


I. Характеристика сферы благоустройства и  реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа «Формирование комфортной  городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018 -2024 годы.» (далее – Программа) направлена на повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования «поселок Черемисиново».
Численность населения поселка Черемисиново составляет 3256  человек. Жилищный фонд поселка Черемисиново представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу «Формирование  комфортной городской среды на территории  поселка Черемисиново на 2018-2024 годы» составляет 21 дом. Со стороны Администрации поселка Черемисиново, в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству поселка Черемисиново и территории многоквартирных домов.

Общая площадь дворовых территорий Поселка  Черемисиново  составляет- 68878,9 кв.м,  в том числе площадь подлежащая благоустройству – 68878,9 кв.м. Благоустройство дворовой территории в целом не отвечает нормативным требованиям, отсутствует  асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществляется посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения  дворовых территорий представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Недостаточное количество на придомовых территориях детских площадок. В связи с растущим количеством  автомобилей у  населения, парковкой автомобилей стали детские площадки и газоны, поэтому возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды., занятий спортом, тихого отдыха

Обеспечение доступности для маломобильных  групп населения,  в т.ч. создание безбарьерной стены для маломобильных граждан.

Организация  мест для выгула домашних животных повысит санитарное состояние территории и безопасность для других групп пользователей.

Высадка  деревьев и кустарников (озеленение) будет способствовать повышению климатического комфорта во дворах: защите от шума и ветра, солнца, выхлопных газов.

Вовлечение граждан и организаций в реализацию  мероприятий  по благоустройству дворовых территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Пространство двора ограничено, и в каждом конкретном случае требуется  делать выбор между тем или иным решением. Такие решения необходимо принимать совместно с жителями.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое  представляет из себя совокупность  мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, в муниципальном образовании «поселок Черемисиново» наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом.
Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*), направленным на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 16 кв. м./человека
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут образ поселка Черемисиново, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции. 

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

размещение списка общественных территорий на сайте Администрации                    с последующим голосованием жителей в целях определения наиболее востребованных к благоустройству территорий;

подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

разработку проектной и сметной документации по объектам, благоустройство  которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы.

 реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий. 

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования «поселок Черемисиново», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., формируется по итогам общественного обсуждения, примерный перечень указан в Приложении 6 к Программе

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-установка ограждения общественной территории;

-иные виды работ.

К иным видам работ  также могут относится работы по разработке проектно- сметной (дизайн-проекта) документации и прохождения оценочной (сметной) экспертизы.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям муниципального образования «поселок Черемисиново».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории муниципального образования «поселок Черемисиново», также нуждается в благоустройстве и подлежат  включению в Программу, согласно  Порядку и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу  «Формирование  современной  городской среды в муниципальном образовании «поселок Черемисиново», утвержденному постановлением Администрации поселка Черемисиново от 16 декабря 2020 г. №153 в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой

При формировании адресного перечня, включаемого в Программу, необходимо руководствоваться правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей поселка, повышения привлекательности поселка для гостей и развития предпринимательства.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «поселок Черемисиново», нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации в соответствии с Порядком  инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 19.07.2017 №591-па, постановлением Администрации поселка Черемисиново от 03.07.2017 г. №155  «о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий».
Результаты инвентаризации позволяют  сформировать адресный перечень всех дворовых и общественных  территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ.

Адресный перечень многоквартирных  домов, дворовые территории которых обобраны и подлежат  благоустройству приведен в Приложении 5 к Программе.

Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.
Муниципальное образование «поселок Черемисиново» вправе исключить                        из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории  в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального  образования  общественной  комиссией в порядке, установленном этой комиссией.

В 2018-2024 гг. благоустройство общественных территорий (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) и дворовых территорий будет реализовано с учетом комплексного подхода.

Благоустройство дворовых территорий предусматривает:

минимальный перечень работ по благоустройству:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора;

установка бордюров;

устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома;

ремонт и (или) устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории.

Минимальный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведен  в Приложении 8 к Программе.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не предусмотрена.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий                     по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка   от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о  проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

дополнительный перечень работ по благоустройству:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

иные виды работ.

Дополнительный перечень  работ по благоустройству реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – финансовое и трудовое. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20 процентов стоимости таких работ. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству подтверждается документально. 

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении 7 к Программе. Стоимость работ носит ориентировочный характер и подлежит ежегодному уточнению (в том числе  с применением дефляторов и индексов). 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «поселок Черемисиново», а также общественных территорий поселка  Черемисиново  осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций  в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «поселок Черемисиново».

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов)  на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
При проведении мероприятий по благоустройству  дворовых и общественных территорий муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области рекомендуется выполнять мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные приказом  от 24.04.2019 г. №235пр «Об утверждении методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства», утвержденный министерством  строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства  муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области приведен в приложении №12 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в поселке Черемисиново» Черемисиновского района Курской области на 2018-2024 годы.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка Черемисиново, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

	N
п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Три года, предшествующие реализации Программы
	Годы реализации муниципальной программы
2018-2022 годы

	
	
	
	2015 год
	2016 
год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022
год
	2023
	2024

	1. 
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	единиц
	-
	-
	2
	4
	-
	2
	2
	4
	4
	3

	2. 
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	%
	-
	-
	9,5
	19
	-
	9,5
	9,5
	19,1
	19,1
	14,3

	3. 
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	кв. м
	-
	-
	1200
	15840
	-
	7405
	3898
	14930
	15098
	8730

	4. 
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД
	%
	-
	-
	15,0
	24,0
	-
	11,0
	6,0
	23,0
	23,0
	13,0

	5. 
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями
	%
	-
	-
	10,0
	20
	-
	17
	6
	20
	20
	17

	6. 
	Количество общественных территорий
	единиц
	-
	-
	1
	2
	2
	1
	-
	1
	1
	1

	7. 
	Площадь общественных территорий
	кв. м
	-
	-
	1700
	3140
	2100
	750
	903
	2610
	671
	975

	8. 
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий 
	%
	20,0
	20,0
	35,0
	31,0
	20,0
	7,0
	-
	24,0
	7,0
	10,0

	9. 
	Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий
	кв. м
	1000
	1000
	1300
	3140
	2100
	750
	903
	2160
	671
	975

	10. 
	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

2.1.Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «поселок Черемисиново»  Курской области.

2.2. Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Черемисиново;

- реализация программы «Увековечивание памяти погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества на 2019-2024 годы»

Таблица 2 – Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

	Цель, задача
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	2024

	Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области
	Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.
	%
	100,0

	
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий.
	%
	100,0

	
	Увековечивание памяти  погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества
	%
	100

	Задача 1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области
	Количество благоустроенных дворовых территорий МКД
	единиц
	19

	
	Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды
	единиц
	60

	
	Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан
	%
	0

	Задача 2.
Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.)
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	единиц
	9

	
	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий
	единиц
	9

	Задача 3.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка Черемисиново Черемисиновского района Курской области
	Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства 
	%
	100,0

	Задача 4. Увековечивание памяти погибших  на территории поселка Черемисиново
	- количество нанесенных имен  (воинских захоронений, фамилий и инициалов), погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения
	Ед.
	385

	
	-количество проведенных  восстановительных работ
	Ед.
	1

	
	-количество установленных мемориальных знаков
	Ед.
	0


2.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

2.4. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.5. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность поселка Черемисиново.

2.6. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 19 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по поселку составит 100,0 %.

б) благоустройство общественных территорий – 11 единиц и составит 100%

в) трудовое участие граждан  в реализации проектов по благоустройству, в общем объеме составит

г) количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших  при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения -385 единиц. 

- количество проведенных восстановительных работ 1 (единиц);

-количество  установленных  мемориальных знаков 0 (единиц)

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

III. Сведения о целевых показателях (индикаторах), характеризующие  достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

В целях количественной оценки достижения целей и задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы).

принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»

	1
	Наименование показателя
	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

	2
	Единица измерения
	Процент

	3
	Определение показателя
	Показатель характеризует долю полностью благоустроенных дворовых территорий

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно по состоянию на конец года

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, полностью благоустроенных в течение отчетного года, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.

Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи  с чем методика расчета показателя не приводится

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель 2 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»

	1
	Наименование показателя
	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий

	2
	Единица измерения
	Процент

	3
	Определение показателя
	Показатель характеризует долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно по состоянию на конец года

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.

Показатель не требует включения              в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель 3  «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий»
	1
	Наименование показателя
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

	2
	Единица измерения
	Процент

	3
	Определение показателя
	Показатель характеризует долю дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно по состоянию на конец года

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, благоустроенных в течение отчетного года, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.

Показатель не требует включения               в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель 4  «Количество благоустроенных дворовых территорий»

	1
	Наименование показателя
	Количество благоустроенных дворовых территорий

	2
	Единица измерения
	Единиц

	3
	Определение показателя
	Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно по состоянию на конец года

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных дворовых территорий.

Показатель не требует включения               в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель 5  «Количество благоустроенных общественных территорий»

	1
	Наименование показателя
	Количество благоустроенных общественных территорий

	2
	Единица измерения
	Единиц

	3
	Определение показателя
	Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно по состоянию на конец года

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных общественных территорий.

Показатель не требует включения               в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель6. Увековечивание памяти  погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества на 2019-2024 гг.

	1
	Наименование показателя
	- количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов), погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения  воинских захоронений

-количество  проведенных  восстановительных работ

-количество установленных мемориальных знаков

	2
	Единица измерения
	Единиц

	3
	Определение показателя
	Показатель характеризует:

-количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов), погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения  воинских захоронений

-количество  проведенных  восстановительных работ

-количество установленных мемориальных знаков

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно по состоянию на конец года

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель рассчитывается ежегодно 

Показатель не требует включения               в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель 7. Доля  граждан, принявших участие в решении вопросов развития  городской среды, от общего количества  граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих  в муниципальном образовании

	1
	Наименование показателя
	Доля  граждан, принявших участие в решении вопросов развития  городской среды, от общего количества  граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих  в муниципальном образовании

	2
	Единица измерения
	%

	3
	Определение показателя
	По состоянию на конец отчетного года

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно 

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель определяется по итоговым  результатам за год

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель8. Доля реализации  муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства

	1
	Наименование показателя
	Доля реализации  муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства

	2
	Единица измерения
	%

	3
	Определение показателя
	По состоянию на конец отчетного года

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно 

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель определяется по итоговым  результатам за год

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Показатель 9. Доля объема закупок оборудования, имеющего Российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при  выполнении работ, в общем объеме  оборудования (детское и спортивное оборудование)

	1
	Наименование показателя
	Доля объема закупок оборудования, имеющего Российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при  выполнении работ, в общем объеме  оборудования (детское и спортивное оборудование)

	2
	Единица измерения
	%

	3
	Определение показателя
	По состоянию на конец отчетного года

	4
	Временные характеристики
	Ежегодно 

	5
	Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю
	Показатель определяется по итоговым  результатам за год

	6
	Ответственный за сбор и предоставление информации
	Администрация поселка  Черемисиново  Курской области


Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации Программы представлены в Приложении 1 к Программе.

В результате реализации  муниципальной программы будет достигнуто

- реализованы  мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных  в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года в количестве 15 единиц

-увеличено количество  благоустроенных общественных территорий предусмотренных муниципальной программой  формирования комфортной  городской среды до 7 единиц, накопительным итогом начиная с 2019 года

- количество нанесенных  имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения -80 (единиц);

-количество проведенных восстановительных  работ 1 (единиц);

-количество установленных мемориальных знаков  0(единиц)
-доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальном образовании не менее15 процентов

-доля  реализации  муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства -100%

-доля объемов закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования (детские и спортивные комплексы) – 90%
Программа реализуется в период 2018-2024 гг. реализация программы проходит в один этап.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм 

муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2024 годах (период реализации Программы), приведен в приложении 5 к настоящей муниципальной программе.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно утвержденному дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и разработанной проектно-сметной документации в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения  дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «поселок Черемисиново», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования муниципального образования «поселок Черемисиново».

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, 

- устройство освещения улицы, парка, сквера, 

- устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

- благоустройство территории вокруг памятника,

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей, 

- благоустройство центральных площадей,

- благоустройство или реконструкция муниципальных рынков, 

- иные объекты.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией поселка Черемисиново, подлежащие реализации в 2018 – 2024 годах приведен в приложении 6 к муниципальной программе, утвержденного постановлением Администрации поселка  Черемисиново  Курской области от 29.08.2017 г.  № 75,
разработка проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы;

выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

порядок проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных  жилых  домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории поселка Черемисиново приведен в приложении №13 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

-порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»;

-порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на2018-2024 годы»;
-порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений  заявителей о включении общественной территории  в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»;

-положение об общественной комиссии по реализации  муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»

-состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»;
-порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»;

-порядок обсуждения  с заинтересованными  лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства общественной территории , включенной в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории поселка Черемисиново на 2018-2024 годы»;
-постановление администрации поселка Черемисиново от 03.07.2017 г. №155 «О проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий в поселке Черемисиново»
Основное мероприятие 3 Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

В ходе реализации мероприятия проводится:

информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий;

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

 обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

 трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

Исполнитель  указанного мероприятия –Администрация поселка Черемисинов

Срок реализации начало 2019 год- окончание 2024 год

Основное мероприятие 4 «Увековечивание  памяти погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества на 2020-2024 годы»

Исполнителем указанного мероприятия является Администрация поселка Черемисиново

Срок начала реализации указанного мероприятия -2020 год срок окончания реализации -2024 год

Ожидаемым непосредственным результатом реализации указанного мероприятия программы будет являться рост уровня благоустроенности  мест увековечивания памяти погибших при защите Отечества

 Реализация указанного мероприятия муниципальной программы обеспечит достижение следующих показателей:

«количество нанесенных имен  (воинских званий. Фамилий и инициалов) погибших  при защите Отечества на  мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения

Количество проведенных  восстановительных работ;

Количество установленных мемориальных знаков».

Последствия не реализации указанного мероприятия целевой муниципальной программы приведет к не достижению ее показателей.

Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 5 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 8 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения 9 к программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (приложение 10 к программе),

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018 -2024 годы (приложение 11 к программе).

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

VII. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

VIII Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области.

Сведения о средствах бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы указаны в приложении №4 к Программе.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов поселка  Черемисиново  о бюджете муниципального образования «поселок Черемисиново» на очередной финансовый год и плановый период.

Необходимо отметить, к безвозмездным поступлениям в рамках Программы относятся средства организаций и лиц, привлекаемые на добровольной и безвозмездной основе для финансирования мероприятий, способствующих благоустройству дворовых  территорий, а также средства собственников помещений многоквартирных домов с долевым участием не менее 20 % от общего объема работ в рамках дополнительного перечня работ.


Аккумулирование и расходование бюджетных средств и безвозмездных поступлений, предназначенных на проведение работ по благоустройству, производится в соответствии с  прилагаемым Порядком аккумулирования и Расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  муниципального образования «поселок Черемисиново»  Курской области, и механизм контроля за их расходованием
IX. Оценка степени влияния выделения дополнительных

объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной

программы, состав и основные характеристики основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

X. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач Программы

1.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг; 

 при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

1. Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

Меры по предотвращению рисков:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий;

 составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий Программы и достижение целевых показателей (индикаторов) Программы.
Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

 изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

 невыполнение целевых индикаторов и показателей Программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации Программы.

2. Социальные риски.

Низкая социальная активность населения, низкий уровень доходов населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. 

Меры по предотвращению рисков:

 широкое информирование мероприятий по благоустройству; 

 привлечение населения к проведению мероприятий по благоустройству;

 привлечение организаций к выполнению работ по благоустройству
Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения. 

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

 Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы; 

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

XI. Методика оценки эффективности

муниципальной программы


Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

                                  Тfi

                          Еi = --------- x 100%, где:

                                  Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:
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Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:
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Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области, определяется по следующей формуле:

               Е

    Кеоi = ----------, где:

              Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

                                   М  x 100%

                                    ф

                           СТ = -------------, где:

                                     М

                                      пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

    М  - количество   основных   мероприятий   муниципальной   программы,

     ф

фактически реализованных за отчетный период;

    М   - количество   основных   мероприятий   муниципальной  программы,

     пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
	Критерий оценки
эффективности реализации

муниципальной программы Кео

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5 - 0,79

	Эффективная
	0,8 - 1

	Высокоэффективная
	более 1


Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий Программы:

улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики городской среды; 

благоустройство 875 кв.м дворовых территорий муниципального образования «Поселок Черемисиново»;

благоустройство  1 общественной территорий муниципального образования «Поселок Черемисиново»;

вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды путем софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обсуждения общественных территорий, подлежащих благоустройству, трудового участия граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству.

XII. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности.

Программа при необходимости может корректироваться. 

Общее руководство и управление Программой осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска.
Ответственный исполнитель Программы Администрация поселка  Черемисиново.
Администрация поселка  Черемисиново  направляет квартальную отчетность в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области  в соответствии с заключенным Соглашением.
Приложение 1

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

«Формирование комфортной городской среды 2018-2024 годы» 

от 25.03.2021 г. № 44
Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в поселке Черемисиново на 2018-2024 годы»
	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей по годам
	Итого за период реализации Программы

	
	
	
	2018 

год
	2019 

год
	2020 

год
	2021 

год
	2022 

год
	2023 год
	2024 год


	

	1. 
	Количество и площадь благоустроенный дворовых территорий
	Ед., кв. м
	4
	-
	2
	2
	4
	4
	3
	19

	2. 
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий
	%
	21
	-
	10,5
	10,5
	21,0
	21,0
	16,0
	100

	3. 
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета) 
	%
	20
	-
	15,0
	10,0
	20,0
	20,0
	15,0
	100

	4. 
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	11

	5. 
	Площадь благоустроенных общественных территорий
	Га
	0,3
	0,2
	0,13
	0,16
	0,11
	0,65
	0,10
	1,09

	6. 
	Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий
	%, кв. м
	3140
	2100
	1250
	1611
	1125
	671
	975
	10876

	7. 
	Количество нанесенных  имен (воинских званий, фамилий и инициалов), погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения

Количество проведенных восстановительных работ

Количество установленных  мемориальных знаков
	ед
Ед.

Ед.
	-


	-


	80
1

0
	0

0
	0

0
	0

    0
	0

0
	100%

1

0

	8. 
	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования
	кв. м
	0,96
	0,64
	0,38
	0,49
	0,34
	0,19
	0,3
	3,34

	9. 
	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу
	%, рубли
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10. 
	Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	Чел/часы
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу
	%, рубли
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12. 
	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
	Чел/часы
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов  развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании
	%
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	

	14. 
	Доля реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	%
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	

	15. 
	Доля объема закупок  оборудования, имеющегося российское  происхождение, в том числе  оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования (детские спортивные комплексы)
	%
	0
	0
	0
	90
	0
	0
	0
	


Приложение 2

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»

от  25.03.2021 г. №44
Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

	N 

п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок реализации Программы
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с показателями муниципальной программы 

	
	
	
	2018

год
	2019 

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Основное мероприятие 1.

Благоустройство дворовых территорий
	Администрация поселка Черемисиново
	4
	-
	2
	2
	4
	4
	3
	Будут благоустроены 19 (девятнадцать) дворовых территорий, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий до 100,0% 
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

	2. 
	Основное мероприятие 2

Благоустройство общественных территорий
	Администрация поселка Черемисиново
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	Будет благоустроено 11 (одиннадцать) общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий до 100,0%
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.)

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

	3. 
	Основное мероприятие 3 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
	Администрация поселка Черемисиново
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Основное мероприятие 4

Увековечивание памяти погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества на 2020-2024 годы
	Администрация поселка Черемисиново
	
	
	
	
	
	
	
	рост уровня благоустроенности  мест увековечивания памяти погибших при защите Отечества
будет нанесен количество  нанесенных  имен (воинских званий, фамилий инициалов -326

количество проведенных восстановительных работ-1

количество  установленных мемориальных знаков)
	Повышение роста уровня благоустроенности  мест увековечивания памяти погибших при защите Отечества


Приложение 3

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»

от 25.03.2021 г. № 44
Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы за счет средств бюджета Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области

	Статус
	Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
	Итого за весь период реализации Программы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	2018

год
	2019 

год
	2020 

год
	2021 

год
	2022

год
	2023 год


	2024 год
	

	Муниципальная программа Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 
	«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год»
	всего
	
	
	
	
	1384
	1851,2
	1982
	2661
	4416
	2950
	3120
	18370,2

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	137,9
	136,7
	
	
	
	
	
	

	
	
	Администрация поселка Черемисиново
	
	
	
	
	1384
	-
	159
	213
	353
	206
	218
	1423,6

	Основное мероприятие 1
	Благоустройство дворовых территорий
	Администрация поселка Черемисиново
	
	
	
	
	-
	1857,2
	1640
	2213
	3722
	-
	-
	8959,0

	Основное мероприятие 2
	Благоустройство общественных территорий
	Администрация поселка Черемисиново
	
	
	
	
	
	
	342
	448
	694
	206
	218
	6364,2

	Основное мероприятие 3
	Увековечивание памяти погибших на территории поселка Черемисиново при защите Отечества
	Администрация поселка Черемисиново
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 4

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»

от 25.03.2021 г. № 44
Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2024 годы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб.
	Итого за весь период реализации Программы, тыс. руб.

	
	
	
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023 год
	2024 год
	

	Муниципальная программа Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 
	«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы
	всего
	1384
	1857,2
	1982
	2661
	4416
	2950
	3120
	18370,2

	
	
	Федеральный и областной бюджеты
	1246,1
	1720,5
	1823
	2448
	4063
	2744
	2902
	16946,6

	
	
	Бюджет поселка Черемисиново
	137,9
	136,7
	159
	213
	353
	206
	218
	1857,2

	
	
	Внебюджетные источники (1)
	
	
	
	
	
	
	
	


(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение 5

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»

от 25.03.2021 г. № 44
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «поселок Черемисиново», нуждающиеся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
в 2018-2024 годах

	1.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.83
	2018

	2.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Советская, д.16
	2018

	3.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.77
	2018

	4.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.78
	2018

	5.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 4
	2020

	6.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 5
	2020

	7.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.32
	2021

	8.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.34
	2021

	9.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Вокзальная, д.17
	2022

	10.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Вокзальная, д.19
	2022

	11.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 12
	2022

	12.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 13
	2022

	13.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.79
	2023

	14.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.80
	2023

	15.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.81
	2023

	16.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Почтовая, д.82
	2023

	17.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 7
	2024

	18.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 8
	2024

	19.
	Курская область, поселок Черемисиново, ул. Кооперативная, д. 9
	2024


Приложение 6

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»

от 25.03.2021 г. №44
Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах,

с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

	№ 

п/п
	Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству
	Адрес (местоположение) общественной территории
	Перечень видов работ, планируемых к размещению

	2018 год

	1. 
	Детская площадка, автостоянка
	ул.Вокзальная д.19
	Установка скамеек, урн, освещения, устройство пешеходных дорожек, площади перед сквером. Доп.работы- ограждение, установка оборудования для детских площадок.

	2. 
	Сквер и детская площадка
	Ул.Мира (около почты)
	

	2019 год

	3. 
	Каток
	Ул.Красная
	Реконструкция основания катка, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, светильников, изгороди

	4. 
	Детская площадка
	Ул. 8 Марта
	

	2020 год

	5. 
	Детская площадка
	Ул.М.Горького (около стадиона)
	Установка скамеек, урн. Установка детского инвентаря. Дополнительно_ установка столов, изгороди

	6. 
	Детская площадка 
	Ул.Дзержинского
	

	2021 год

	7. 
	Детская площадка
	Ул.Почтовая д.83
	Посев газонной травы, устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, освещения.

	8. 
	Детская площадка
	Ул.Совхозная
	

	2022 год

	9. 
	Сквер
	Ул. Советская (около храма)
	Посев газонной травы, деревьев и кустарников. Устройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, светильников.

	2023 год

	10. 
	Площадь перед почтой
	Ул. Мира
	Укладка асфальта, бордюров

	2024 год

	11. 
	Стоянка для автомашин около ЦРБ
	пер. Комсомольский
	Укладка асфальта, бордюров



Приложение  №7
к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

	№ п/п
	Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ
	Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

	1. 
	Ремонт дворовых проездов
	-

	2. 
	Обеспечение освещения дворовых территорий
	над подъездом
	на крыше дома
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	3. 
	Установка скамеек
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	4. 
	Установка урн
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Приложение №8

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

	№ п/п
	Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ
	Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

	1. 
	Оборудование детских площадок
	Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой
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	Горки
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	Качалки на пружине
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	Песочница большая (дворик)
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	Песочница малая
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	Домик - беседка
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	Карусели
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	Детский игровой комплекс
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	Машинки 
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	2. 
	Оборудование спортивных площадок
	Уличный тренажер
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	Комплекс из турников и шведской стенки
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	3. 
	Устройство автомобильных парковок
	Возможна установка велосипедной стойки на автомобильной парковке
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	4. 
	Озеленение территорий
	Вазоны
	[image: image34.jpg]





Приложение №9
к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ

	Вид работ
	Единица измерения
	Единичная расценка, руб.

	Минимальный перечень работ по благоустройству

	Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием
	1 кв. м
	с бордюром

2093
	без бордюра

1673

	Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием
	1 кв. м
	с бордюром

1511
	без бордюра

1039

	Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием
	1 кв. м
	с бордюром

1574
	без бордюра

1309

	Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием
	1 кв. м
	с бордюром

1143
	без бордюра

826

	Поднятие горловины колодца (без стоимости люка)
	1 шт.
	3896

	Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка)
	1 шт.
	8667

	Установка скамейки
	1 шт.
	350

	Стоимость скамейки
	1 шт.
	без спинки
	со спинкой

	
	
	12518
	24204

	Установка урны для мусора
	1 шт.
	150

	Стоимость урны для мусора
	1 шт.
	6239

	Дополнительный перечень работ по благоустройству

	Установка стойки велосипедной
	1 шт.
	650

	Стоимость стойки велосипедной
	1 шт.
	7237

	Стоимость наружного освещения (стоимость светильника)
	1 шт.
	на крыше дома

10370
	над подъездом дома

323

	Стоимость установки светильника
	1 шт.
	1000
	500

	Посадка зеленых насаждений:
	1 шт.
	1750

	- деревьев
	
	

	- кустарника
	
	700

	Посев газона
	1 кв. м
	350

	Создание цветника, стоимость вазона
	1 шт.
	4900

	Детская игровая площадка:
	
	

	качели
	1 шт.
	28939

	горка
	1 шт.
	67597

	качалки на пружине
	1 шт.
	19205

	песочница (малая)
	1 шт.
	17893

	песочница (большая, дворик)
	1 шт.
	130013

	домик-беседка
	1 шт.
	54072

	карусель
	1 шт.
	33240

	детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы
	1 шт.
	95606

	детский спортивный комплекс для средней возрастной группы
	1 шт.
	198923

	машинки, паровозики
	1 шт.
	84938

	Спортивная площадка:
	
	

	уличный спортивный тренажер
	1 шт.
	40167

	Комплекс из турников и шведской стенки
	1 шт.
	94939


Приложение №10

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием,

а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.  

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Муниципального образования «Поселок Черемисиново» для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)

заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Муниципального образования «Поселок Черемисиново» (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области - Администрации. 

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу, в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая ежегодно в период реализации Программы, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.6. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

3.8. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

3.9.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.10. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение №11
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«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы

1.Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области на 2018-2024 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Администрацией поселка Черемисиново, (далее - уполномоченные органы).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.  

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования Муниципального образования «Поселок Черемисиново» Курской области.

6.Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн-проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий трех календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Муниципального образования «Поселок Черемисиново» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Муниципального образования «Поселок Черемисиново» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
Приложение №12
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Мероприятия по цифровизации городского хозяйства  муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1
	Внедрение системы энергоэффективного городского освещения
	Администрация поселка Черемисиново
	До 2024 г.
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«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы
Порядок по инвентаризации дворовых и

общественных территорий в муниципальном образовании

«поселок Черемисиново» Черемисиновского района

Курской области

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании  «поселок Черемисиново» Курской области устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании  (далее – Порядок).

Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

1.2. Целью проведения инвентаризации является оценка текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании  «поселок Черемисиново» Курской области, в том числе определения перечня дворовых и общественных территорий, оценки их состояния, выявление территорий, требующих благоустройства для включения в муниципальную, направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования на 2018 - 2022 годы, разрабатываемые с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.3. Инвентаризация проводится с выездом на место и фотофиксацией дворовых и общественных территорий с расположенными на них элементами благоустройства.

1.4. Работы по инвентаризации проводятся на  основании актуальных данных местной администрации: архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения и организаций, осуществляющих полномочия в области управления общедомовой собственностью многоквартирных домов (далее –МКД) о земельных участках и объектах МКД, объектах благоустройства, граждан, являющихся инвалидами и проживающими в соответствующих МКД.

1.5. При проведении инвентаризации в качестве картографической подосновы для нанесения координат объектов используются публичная кадастровая карта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо региональная геоинформационная система.

1.6. Оценка площади дворовых и общественных территорий производится в соответствии с полученными в ходе инвентаризации контурами. Погрешность при определении площади должна составлять не более 10%.

1.7. В ходе проведения инвентаризаций определяются границы дворовой и общественной территории. При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории. 
1.8. По результатам инвентаризации дворовых и общественных территорий составляется соответствующий Акт обследования дворовой территории и Акт обследования общественной территории по формам согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Порядку, которые подписываются всеми присутствующими при инвентаризации и передаются в орган местного самоуправления муниципального образования Курской области для составления Паспорта благоустройства дворовой территории и Паспорта благоустройства общественной территории. 

1.9. Паспорта благоустройства дворовой, общественной территории составляются органом местного самоуправления муниципального образования Курской области в электронном виде и на бумажном носителе не позднее 15 рабочих дней со дня проведения инвентаризации по форме согласно приложениям № 4, 5 к настоящему Порядку.

Паспорта благоустройства дворовой, общественной территории утверждаются главой муниципального образования Курской области.
Акты обследования дворовой, общественной территории с фотоснимками являются неотъемлемой частью Паспорта благоустройства дворовой территории и Паспорта благоустройства общественной территории соответственно.

1.10. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем муниципальной инвентаризационной комиссии. 

Паспорта благоустройства дворовых, общественных территорий хранятся в органе местного самоуправления муниципального образования Курской области.

1.11. По итогам проведения инвентаризации орган местного самоуправления муниципального образования Курской области формирует Реестр дворовых территорий по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и Реестр общественных территорий по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней со дня изготовления паспортов благоустройства дворовых и общественных территорий.

1.12. В случаях изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах благоустройства, указанных в Паспорте благоустройства дворовой территории, составленном в 2017 году, проводится актуализация Паспорта благоустройства дворовой территории.

1.13. В случаях образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, а также в случае отсутствия утвержденного Паспорта благоустройства на дворовую территорию разрабатывается новый Паспорт благоустройства дворовой территории.

1.14. Актуализации паспортов благоустройства общественных территорий в период 2018-2022 годов не производится.

1.15. При актуализации паспортов благоустройства дворовых территорий и разработке новых паспортов в период 2018-2022 годов результаты инвентаризации представляются в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области до 1 марта текущего года.

1.16. Результаты инвентаризации подлежат занесению органами местного самоуправления в систему ГИС ЖКХ.

II. Муниципальная инвентаризационная комиссия

2.1. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее – Комиссия).

2.2. Состав Комиссии, порядок ее формирования и график инвентаризации утверждается правовым актом органа местного самоуправления. 

2.3. В состав Комиссии должно входить не менее 5 человек.

2.4. В обязательном порядке в состав Комиссии должны быть включены: специалисты архитектуры (строительства) и (или) благоустройства органа местного самоуправления поселения (городского округа) или района (при отсутствии в поселении специалиста архитектуры (строительства), благоустройства), дорожного хозяйства, специалисты в области жилищной политики, управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, экологической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и  социальной защиты населения.

2.5. Председателем Комиссии является глава муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района Курской области или лицо, уполномоченное правовым актом муниципального образования на руководство Комиссией.
2.6. Полномочия Комиссии, в том числе председателя Комиссии, секретаря Комиссии определяется муниципальным правовым актом органа местного самоуправления и настоящим Порядком.
2.7. Комиссия правомочна на  проведение инвентаризации и подписание документов, указанных в настоящем Порядке при присутствии более 50% членов Комиссии.
2.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области и муниципального образования «поселок Черемисиново» Черемисиновского района, а также настоящим Порядком.

III. Инвентаризация дворовых территорий

3.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится в отношении дворовых территорий, прилегающих к МКД, включенным в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.12.2013 № 1038-па. 

3.2. При осмотре дворовой территории рекомендуется обеспечить участие собственников помещений в МКД или их представителей, лиц, ответственных за управление и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД с обязательным согласованием с их стороны Акта обследования дворовой территории, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку.

При этом полномочия представителей должны быть подтверждены в установленном законом порядке (доверенность, решение собрания, акт уполномоченного органа местного самоуправления).

3.3. При определении границ дворовой территории не допускается пересечение границ с другими территориями или установление границ, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.4. При наличии дворовой территории общей для нескольких МКД, инвентаризация дворовой территории проводится с составлением единого Акта обследования дворовой территории и Паспорта благоустройства дворовой территории для всех МКД, для которых дворовая территория является общей, с указанием в Акте обследования дворовой территории и Паспорте благоустройства  дворовой территории этих МКД.
3.5. В ходе проведения инвентаризации необходимо описать все элементы благоустройства, расположенные в пределах дворовой территории.

3.6. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории необходимо получить следующие характеристики:

границы дворовой территории с указанием координат центра двора и координат границы дворовой территории в местной системе координат, а также географической широты и долготы;

перечень адресов многоквартирных домов, образующих дворовую территорию;

перечень нежилых объектов капитального строительства, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

площадь дворовой территории в квадратных метрах;
площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

информация о правообладателях земельных участков, находящихся в границах дворовой территории. В случае если земельный участок относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах необходимо указать об этом, не перечисляя собственников каждой квартиры, расположенной в таком МКД;
дата и время окончания инвентаризации, дата и время актуализации информации;

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах дворовой территории в соответствии с разделом V настоящего Порядка. 

IV. Инвентаризация общественных территорий


4.1. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении общественной территории, расположенной на территории муниципального образования, в том числе являющейся объектом муниципального имущества муниципального образования.

4.2. По итогам проведения инвентаризации общественной территории необходимо получить следующие характеристики:

координаты центра общественной территории и координаты границы общественной территории в местной системе координат, а также географической широты и долготы; 
вид общественной территории (площадь, набережная, парк, пляж и т.д.);

площадь общественной территории в квадратных метрах;

площадь зданий, строений, сооружений, расположенных в границах общественной территории;

информация о правообладателях земельных участков, образующих общественную территорию; 

дата и время окончания инвентаризации;

перечень и описание элементов благоустройства, расположенных в пределах общественной территории в соответствии с разделом V настоящего Порядка.

V. Описание элементов благоустройства

5.1. По каждому элементу благоустройства делается одна или несколько фотографий. В правом нижнем углу фотографии подписывается информация о дате, времени и категории элемента благоустройства и координатах местонахождения территории, на которой расположены данные элементы благоустройства.

5.2. В Актах обследования дворовой территории или общественной территории по каждому элементу благоустройства фиксируется класс и подкласс, а также заполняются характеристики в соответствии с Приложением №1 к настоящему Порядку.

VI. Определение геометрического объекта для фиксации положения и размеров элемента благоустройства

6.1. В случае, если площадь, занимаемая элементом благоустройства, не поддается однозначному определению (отсутствуют четкие материальные границы элемента, такие как забор, границы покрытия и т.п.), производится фиксация координат центра (например, куст, лавочка, урна). 

6.2. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах отнесенное к 2 метрам не превышает протяженности элемента благоустройства, измеренной в метрах, производится фиксация ломаной линии и производится оценка протяженности элемента (например, дорожка, тропинка, ограждение).

6.3. В случае, если значение площади элемента благоустройства в квадратных метрах отнесенное к 2 метрам превышает протяженность элемента благоустройства, измеренную в метрах, более чем в 2 раза, производится фиксация точек границы дворового объекта и производится оценка площади объекта (например, детская площадка, парковка, спортивная площадка).

6.4. В случаях, не описанных выше, допускается произвольный выбор геометрического объекта (ломаная линия либо многоугольник), произвольный способ фиксации размеров дворового объекта (протяженность в метрах, либо площадь в квадратных метрах).

6.5. В случае, если на территориально обособленном участке дворовой территории находится несколько элементов благоустройства с одинаковыми значениями свойств, допускается их однократная фиксация с указанием количества зафиксированных элементов.
Приложение 

Порядок по инвентаризации дворовых и

общественных территорий в муниципальном образовании

«поселок Черемисиново» Черемисиновского района

Курской области
Паспорт благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его  размещения

Номер паспорта _________________________________________________________

Наименование объекта _________________________________________________

Адрес объекта __________________________________________________________

Классификационный код _______________________________________________________

                                                      ( по функциональному назначению земель)

1. Общие сведения об индивидуальном жилом доме и земельном участке,  

предоставленном для его размещения

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	1
	2
	3

	1
	Адрес расположения земельного участка и индивидуального жилого дома
	

	2
	Кадастровый номер земельного участка
	

	3
	Кадастровый номер индивидуального жилого дома
	

	4
	Вид права на земельный участок
	

	5
	Площадь земельного участка (кв.м)
	


2.Характеристика благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка,  предоставленного для его размещения

	N п/п
	Наименование мероприятия по 

благоустройству
	Наличие/отсутствие
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1.
	Наличие дорожного покрытия пешеходных дорожек:

- асфальтовое 

- щебеночное

- гравийное

- плитами (плитками) 

- грунтовое улучшенное

-каменное

-прочие
	
	

	2.
	Наличие освещения территории
	
	

	3.
	Наличие озеленения:

- газоны

-кустарники

-деревья

-цветочное оформление

-прочие
	
	

	4.
	Наличие элементов благоустройства:

-беседки

-скамейки

-игровые (спортивные) формы

-урны

-прочие
	
	


3.Уровень благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка,  предоставленного для его  размещения

	Наименование

(адрес)
	низкий
	средний
	высокий
	Заключение 

(требует благоустройства;

не требует благоустройства;

требует частичного благоустройства)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Предложения по видам работ по благоустройству  индивидуального жилого дома и земельного участка,  предоставленного для его  размещения: __________________________

_____________________________________________________________________________

Подписи:

__________________________

Приложение №14

к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы
Мероприятия

 по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение №15
к муниципальной программе

Муниципального образования «поселок Черемисиново» Курской области 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы
Мероприятия 

по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Курской области 

	№ п/п
	Наименование
	Адрес

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


